ПЛАН ИСПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

Проект SportRank — парсинг приказов о спортивных разрядах

Вариант: работа без LLM-экстрактора (rule-based fallback)

Версия 1.0 от 24.02.2026

# 1. Контекст и ограничения

Технический аудит выявил ряд замечаний, препятствующих продакшн-запуску. Настоящий план устраняет их последовательно, при этом полностью исключая зависимость от LLM-провайдера. Причины отказа от LLM могут быть различными: отсутствие API-ключа, исчерпание лимита токенов, блокировка доступа к модели провайдером, санкционные ограничения, требования безопасности или бюджетные ограничения.

## 1.1. Замечания аудита, принятые к исправлению

| # | Замечание | Критичность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синтаксическая ошибка walrus-оператора в llm_extractor.py (строка 407) | Блокер | К исправлению |
| 2 | Нет requirements.txt / Dockerfile / CI | Must | К исправлению |
| 3 | Несовместимость статусов orders: API выставляет approved/rejected, schema допускает только new/downloaded/extracted/failed | Must | К исправлению |
| 4 | Admin API без аутентификации, CORS allow_origins=["*"] | Must | К исправлению |
| 5 | Тяжёлые операции (OCR/Playwright) в основном event loop, нет воркеров/очередей | Must | К исправлению |
| 6 | Regex change_detector для spb_kfkis не матчит относительные ссылки | Should | К исправлению |
| 7 | Три дублирующихся конфига источников (SOURCE_CONFIG, SOURCE_PATTERNS, SOURCE_METADATA) | Should | К исправлению |
| 8 | Нет тестов, нет CI gate (py_compile + pytest) | Must | К исправлению |
| 9 | Pipeline стопорится без LLM — нет fallback-экстрактора | Блокер (в безLLM-варианте) | К исправлению |
| 10 | Нет pin-версий зависимостей, нет audit уязвимостей | Should | К исправлению |
| 11 | SSRF: process_url может скачивать произвольные URL | Must | К исправлению |
| 12 | Нет лимитов на размер PDF и количество страниц | Should | К исправлению |

Замечание о некорректной распаковке архива (overlapped components / zip bomb) — игнорируется согласно заданию.

# 2. Последовательность исправлений

Шаги сгруппированы по принципу: сначала блокеры, затем must, затем should. Внутри группы — по зависимостям (следующий шаг опирается на предыдущий).

## Фаза 1. Блокеры и базовая инфраструктура (дни 1-3)

### Шаг 1.1. Исправление синтаксической ошибки (замечание #1)

Файл: llm_extractor.py, строка 407.

Было: if birth_date and order_date := item.get("_order_date"):

Стало: if birth_date and (order_date := item.get("_order_date")):

Walrus-оператор (:=) внутри выражения and требует скобок. Без этого исправления модуль не импортируется и весь pipeline неработоспособен. Трудоёмкость: 5 минут. Верификация: python -m py_compile llm_extractor.py.

### Шаг 1.2. Согласование статусов БД и API (замечание #3)

Проблема: admin_api.py выставляет статусы approved и rejected, а CHECK-ограничение в schema.sql допускает только new, downloaded, extracted, failed. Любая попытка утвердить приказ приведёт к ошибке PostgreSQL.

Решение: расширить CHECK-ограничение и добавить отдельное поле qa_status для разделения автоматического и ручного контроля качества.

ALTER TABLE orders DROP CONSTRAINT IF EXISTS orders_status_check;

ALTER TABLE orders ADD CONSTRAINT orders_status_check

CHECK (status IN ('new','downloaded','extracted','approved','rejected','failed'));

Трудоёмкость: 30 минут. Верификация: INSERT с каждым статусом, проверка отсутствия ошибок.

### Шаг 1.3. Создание rule-based экстрактора (замечание #9) — КЛЮЧЕВОЙ ШАГ

Это центральное изменение для варианта без LLM. Создаётся модуль rule_extractor.py, который заменяет llm_extractor.py при отсутствии API-ключа. Модуль извлекает данные из текста приказа чистым Python — регулярными выражениями и конечными автоматами.

Архитектура rule_extractor.py:

- TabularParser — парсинг табличных приказов (ЦСТиСК, МОСОБЛСПОРТ): разбивает текст на строки таблицы по паттернам «номер | ФИО | дата рождения | ...»

- SectionParser — парсинг приказов с секциями по видам спорта: находит заголовки секций («Автомобильный спорт», «Бокс»), применяет вид спорта ко всем записям секции

- FreeTextParser — парсинг приказов свободной формы (распоряжения, где записи идут в тексте без таблиц): находит паттерны «присвоить/подтвердить ФИО дата_рождения разряд»

- AssignmentRowFactory — конвертация сырых данных в AssignmentRow (тот же dataclass, что использует LLM-экстрактор, для полной совместимости с pipeline)

Стратегия парсинга (автоопределение формата):

| Источник | Формат приказа | Парсер | Ожидаемый recall |
| --- | --- | --- | --- |
| moskva_tstisk | Таблица: №, ФИО, ДР, IAS, категория | TabularParser | 90-95% |
| moskva_moskumsport | Секции по видам спорта + таблица | SectionParser + TabularParser | 85-90% |
| spb_kfkis | Приложения: секции + таблицы | SectionParser + TabularParser | 85-90% |
| mo_mособлспорт | Распоряжения свободной формы | FreeTextParser | 70-80% |
| krasnodar_minsport | Таблица с тренерами и МО | TabularParser (расш.) | 80-85% |
| rf_minsport | JSON-данные (уже структурированы) | JSONParser (тривиальный) | 98-100% |

Ключевые regex-паттерны:

Для ФИО: r"([А-ЯЁ][а-яё]+(?:\s+[А-ЯЁ][а-яё]+){1,3})" — 2-4 слова с заглавной.

Для даты рождения: r"(\d{2}\.\d{2}\.\d{4})" — формат ДД.ММ.ГГГГ.

Для IAS ID: r"(\d{4,7})" — 4-7 цифр в соответствующей колонке.

Для разряда: словарь паттернов {"КМС", "1 разряд", "II.*разряд", "судья.*категории", ...}.

Для вида спорта: match против справочника ВРВС (sport_normalizer.normalize()).

Интеграция с pipeline_orchestrator.py:

В методе _step_extract добавляется fallback-логика. Если LLMExtractor недоступен (нет ключа, ошибка импорта, исчерпание лимита), автоматически используется RuleExtractor. Оба экстрактора возвращают одинаковый тип — list[AssignmentRow]. Для оркестратора разница прозрачна.

# pipeline_orchestrator.py, метод _step_extract:

if self.extractor:  # LLM доступен

try:

rows = self.extractor.extract(text, ...)

except (RateLimitError, AuthError, APIError):

logger.warn('LLM недоступен, fallback на rule_extractor')

rows = self.rule_extractor.extract(text, ...)

else:  # LLM изначально отключён

rows = self.rule_extractor.extract(text, ...)

Трудоёмкость: 40-60 чел-часов (основной объём работы). Верификация: golden set из 5-10 приказов разных форматов, сравнение с эталонным JSON.

### Шаг 1.4. Файл зависимостей и контейнеризация (замечание #2)

Создать requirements.txt с pin-версиями, pyproject.toml, Dockerfile и docker-compose.yml. В безLLM-варианте из зависимостей исключается anthropic SDK.

requirements.txt (безLLM-вариант):

fastapi==0.115.0

uvicorn[standard]==0.32.0

sqlalchemy[asyncio]==2.0.36

asyncpg==0.30.0

pypdf==5.2.0

openpyxl==3.1.5

rapidfuzz==3.10.0  # fuzzy matching для sport_normalizer

pytesseract==0.3.13  # OCR fallback

pdf2image==1.17.0  # Tesseract pre-processing

httpx==0.28.0  # HTTP client для downloader/detector

tenacity==9.0.0  # retry logic

pyjwt==2.10.0  # аутентификация admin API

# anthropic>=0.40.0  # ЗАКОММЕНТИРОВАНО — не используется в безLLM-варианте

Трудоёмкость: 4-6 часов. Верификация: docker-compose up поднимает все сервисы.

## Фаза 2. Безопасность и устойчивость (дни 4-6)

### Шаг 2.1. Аутентификация Admin API (замечание #4)

Добавить JWT-аутентификацию на все эндпоинты /api/*. Ограничить CORS списком конкретных доменов. Закрыть за reverse-proxy (nginx/traefik) с rate limiting.

- Middleware FastAPI: проверка Bearer-токена в заголовке Authorization

- Эндпоинт POST /api/auth/login — выдача JWT по логину/паролю (хеши в БД или env)

- CORS: allow_origins из переменной окружения ALLOWED_ORIGINS

- Rate limit: 100 req/min на IP через slowapi или nginx

Трудоёмкость: 8-12 часов.

### Шаг 2.2. Защита от SSRF и вредоносных PDF (замечания #11, #12)

Проблема: process_url() принимает произвольный URL, включая внутренние адреса (10.x.x.x, 169.254.x.x). Нет ограничений на размер/страницы PDF.

- URL whitelist: разрешены только домены из registry_sources.discovery_config.base_url

- Блокировка private IP ranges: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 127.0.0.0/8, 169.254.0.0/16

- Лимит размера PDF: MAX_PDF_SIZE = 50 МБ (настраиваемо через env)

- Лимит страниц: MAX_PDF_PAGES = 200 (если больше — алерт и ручная обработка)

- Таймаут OCR на одну страницу: 30 секунд

Трудоёмкость: 6-8 часов.

### Шаг 2.3. Исправление regex change_detector (замечание #6)

Проблема: regex для spb_kfkis не матчит относительные ссылки (href="/docs/123/").

Было: r'href=["\']([^"\']+/docs/\d+/[^"\']*)["\']'

Стало: r'href=["\']([^"\']*?(?:/docs/\d+|/documents/\d+)[^"\']*)["\']'

Дополнительно: все извлечённые href проходят через urljoin(base_url, href), что автоматически обрабатывает относительные ссылки. Нужно убедиться, что urljoin вызывается до фильтрации.

Трудоёмкость: 2-3 часа. Верификация: тест на сохранённом HTML-fixture реального kfis.gov.spb.ru.

## Фаза 3. Архитектурные улучшения (дни 7-10)

### Шаг 3.1. Вынос тяжёлых операций в воркеры (замечание #5)

Проблема: OCR (Tesseract), Playwright-загрузка и rule-based парсинг выполняются в основном asyncio event loop, блокируя API и другие задачи.

Решение (минимальное, без Redis):

- asyncio.to_thread() для CPU-bound операций (OCR, rule_extractor)

- ProcessPoolExecutor для Tesseract (отдельные процессы с cgroups-лимитами)

- Отдельный asyncio.Task для Playwright (уже async, но нужен семафор — не более 2 браузеров одновременно)

Решение (полное, с очередью):

- Celery + Redis (или arq для asyncio-нативной очереди)

- 3 очереди: download (I/O-bound), ocr (CPU-bound, отдельный пул), parse (CPU-bound)

- Admin API ставит задачу в очередь, отдаёт task_id, фронт поллит статус

Для безLLM-варианта достаточно минимального решения: rule_extractor работает быстрее LLM (секунды, не минуты), основное узкое место — OCR.

Трудоёмкость: 16-24 часа (минимальное), 40-60 часов (полное).

### Шаг 3.2. Консолидация конфигурации источников (замечание #7)

Проблема: конфигурация одного источника разбросана по трём словарям в трёх файлах: SOURCE_CONFIG (pdf_downloader), SOURCE_PATTERNS (change_detector), SOURCE_METADATA (pipeline_orchestrator).

Решение: единый модуль source_registry.py, хранящий все параметры источника в одном dataclass. В продакшене параметры берутся из таблицы registry_sources (столбец discovery_config JSONB) — словари в коде остаются только как fallback для первого запуска.

Трудоёмкость: 8-12 часов.

### Шаг 3.3. Тесты и CI gate (замечание #8)

Минимальный набор:

- py_compile на все .py файлы (smoke test — проект компилируется)

- pytest: unit-тесты на rule_extractor (10+ кейсов на каждый формат приказа)

- pytest: unit-тесты на sport_normalizer (exact/alias/fuzzy)

- pytest: unit-тесты на change_detector._extract_pdf_links с HTML-fixtures

- pytest: integration test на pipeline с моковым PDF (OCR + rule_extractor, без БД)

- GitHub Actions / GitLab CI: lint (ruff) + py_compile + pytest на каждый push

Трудоёмкость: 16-24 часа.

# 3. Детальная архитектура rule_extractor.py

Модуль rule_extractor.py — ключевой компонент безLLM-варианта. Ниже — детальная архитектура и алгоритмы.

## 3.1. Интерфейс (совместимость с LLMExtractor)

class RuleExtractor:

def extract(self, text, issuing_body, order_date, order_number,

source_code=None, sport_normalizer=None) -> list[AssignmentRow]:

Тот же входной интерфейс, что у LLMExtractor.extract(). Возвращает тот же тип. Дополнительный параметр source_code позволяет выбрать специфичный парсер для источника.

## 3.2. Алгоритм определения формата

Автодетект формата приказа по эвристикам (вызывается если source_code не задан или парсер не определён):

- Если текст содержит табличную структуру (3+ строки с паттерном «число | текст | ДД.ММ.ГГГГ | текст») — TabularParser

- Если текст содержит заголовки видов спорта (match из справочника ВРВС) перед блоками записей — SectionParser

- Если текст содержит конструкции «присвоить ... ФИО ... разряд» — FreeTextParser

- Fallback: TabularParser (наиболее универсальный)

## 3.3. TabularParser — алгоритм

Основной парсер для большинства приказов (ЦСТиСК, КФКиС, Краснодар). Работает построчно:

Шаг 1: Нормализация текста. Удаление колонтитулов, номеров страниц, служебных пометок. Замена переносов строк внутри ячеек (детектируется по отступам).

Шаг 2: Определение границ таблиц. Поиск строк-заголовков ("№ п/п", "ФИО", "Дата рождения", "Вид спорта"). Определение количества и порядка колонок.

Шаг 3: Извлечение строк таблицы. Каждая строка разбивается по detected column boundaries. ФИО извлекается regex-паттерном. Дата рождения — паттерном ДД.ММ.ГГГГ. Разряд — match из словаря. Знак -"- (ditto marks) заменяется значением из предыдущей строки.

Шаг 4: Пост-валидация. Проверка: ФИО не пустое, дата рождения валидна (1930-2020), разряд из допустимого списка. Невалидные строки → предупреждение в лог, но не выбрасываются.

## 3.4. Обработка ditto marks (-"-  / -«-  / то же)

В табличных приказах знак -"- означает «значение из строки выше». Это одна из причин, по которой rule-based парсер должен обрабатывать строки последовательно, сохраняя контекст. Реализация: стек last_values[column_name] = value, обновляется при каждой непустой ячейке.

## 3.5. Confidence scoring

Rule-based экстрактор выставляет confidence для каждой записи (0.0–1.0):

- 1.0 — все поля извлечены, ФИО валидно, дата валидна, разряд из словаря

- 0.8–0.9 — один из необязательных полей (IAS ID, submission_number) не извлечён

- 0.5–0.7 — ФИО извлечено, но разряд не из словаря или дата подозрительная

- < 0.5 — только ФИО извлечено, остальное не распознано → запись сохраняется с флагом needs_review

Записи с confidence < 0.5 помечаются в extra_fields: {"needs_review": true, "parse_method": "rule_based"}. Это позволяет оператору в админ-панели фильтровать и вручную проверять сомнительные записи.

# 4. Сравнение: LLM-экстрактор vs Rule-based

| Параметр | LLM-экстрактор | Rule-based экстрактор |
| --- | --- | --- |
| Recall (доля извлечённых записей) | 95-99% | 80-95% (зависит от формата) |
| Precision (доля корректных записей) | 97-99% | 90-97% |
| Скорость (100-стр. приказ) | 30-90 сек (API latency) | 1-5 сек (локально) |
| Стоимость за приказ | $0.05-0.50 (токены) | $0.00 |
| Зависимость от внешних сервисов | Anthropic API (доступность, лимиты, санкции) | Нет |
| Обработка нестандартных форматов | Высокая (модель адаптируется) | Низкая (нужен новый парсер) |
| Обработка дательного падежа → именительный | Автоматически | Требует морфологического анализатора |
| Обработка OCR-ошибок в ФИО | Частично исправляет | Не исправляет (сохраняет как есть) |
| Стоимость добавления нового формата | Итерация промпта (2-4 часа) | Новый парсер (8-16 часов) |
| Масштабируемость | Ограничена rate limits провайдера | Линейно по CPU |
| Возможность аудита логики | Чёрный ящик (промпт) | Полная прозрачность (regex + код) |

Вывод: rule-based экстрактор обеспечивает 80-95% recall на типовых форматах приказов (табличные, секционные). Для нестандартных документов свободной формы recall может падать до 70-80%. Это приемлемо для пилотного запуска с ручным контролем оператора через админ-панель. При появлении доступа к LLM — система автоматически переключится на него как на primary, оставив rule-based как fallback.

# 5. Итоговый план-график

| Фаза | Шаги | Дни | Часы | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Блокеры | 1.1 walrus fix + 1.2 статусы + 1.3 rule_extractor + 1.4 Dockerfile | 1-3 | 50-70 | — |
| 2. Безопасность | 2.1 auth + 2.2 SSRF/limits + 2.3 regex fix | 4-6 | 16-23 | Фаза 1 |
| 3. Архитектура | 3.1 воркеры + 3.2 конфиг + 3.3 тесты/CI | 7-10 | 40-60 | Фазы 1-2 |
| ИТОГО | 12 шагов | 10 дней | 106-153 |  |

Минимум для пилотного запуска (controlled production): фазы 1 и 2 (шаги 1.1-1.4, 2.1-2.3). Это закрывает все блокеры и must-замечания аудита. Ориентировочно 6 дней, 66-93 чел-часа.

Критерий готовности: py_compile проходит на всех файлах; docker-compose up поднимает систему; pipeline_orchestrator process-file успешно обрабатывает эталонный PDF приказа С-2/26 через rule_extractor; admin API требует аутентификации; INSERT с approved/rejected не ломает БД.

# 6. Риски безLLM-варианта и митигации

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Новый формат приказа, не покрытый парсерами | Средняя | Высокое (потеря записей) | Мониторинг confidence < 0.5; алерт оператору; ручная обработка + добавление парсера |
| OCR-ошибки в ФИО снижают качество | Высокая | Среднее | Post-processing: нечёткий match ФИО по справочнику ИАС (при наличии); флаг needs_review |
| Дательный падеж не конвертируется в именительный | Средняя | Среднее | pymorphy3 для морфологического анализа (опционально); либо сохранение как есть с пометкой |
| Знак -"- (ditto) не распознан из-за OCR-артефактов | Низкая | Высокое (потеря данных) | Расширенный список паттернов: -"-, -«-, - " -, то же, -//-, — " —; fallback на предыдущее значение при пустой ячейке |
| Масштабирование: 10+ источников, 100+ приказов/день | Низкая (пилот) | Среднее | Rule-based быстрее LLM (1-5 сек vs 30-90 сек), масштабируется горизонтально CPU |